天津医学健康研究院

项目支出绩效目标表

（2025年）

目 录

[1.天津医学健康研究院高等级生物安全实验室项目绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000097)

[2.天津医学健康研究院项目（2024年建设资金）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000098)

1.天津医学健康研究院高等级生物安全实验室项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 331203天津医学健康研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津医学健康研究院高等级生物安全实验室项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 完成项目建议书和可研报告的编制工作，完成初步设计方案编制工作 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成项目建议书、可行性研究报告、国家卫健委高等级生物实验室建设审查报告编制工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目建议书方案 | 编制完成项目建议书报告 | 1套 |
| 数量指标 | 可研报告 | 编制完成项目可行性研究报告 | 1套 |
| 质量指标 | 实验室建设方案 | 编制完成国家卫健委的高等级微生物申报报告 | 高等级病原微生物实验室建设审查 |
| 时效指标 | 完成相关报告和设计 | 按时完成建设方案、项目建议书、可研报告 | 2025年12月31日 |
| 成本指标 | 成本控制 | 设计咨询项目总成本控制 | ≤500万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进人才培养、科学研究和社会服务 | 提高医疗卫生水平，促进疾病防控和医学研究领域的发展，助力我市科技创新、人才引育、医疗健康领域高质量发展 | 促进京津科技协同发展，提升生物安全领域整体实力，促进医疗人才培养，加强医药卫生领域核心竞争力，有效保障京津冀地区居民的健康与安全，推动区域协同发展的进程。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研合作单位满意度 | 配合科研合作单位的满意度 | ≥100% |

2.天津医学健康研究院项目（2024年建设资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 331203天津医学健康研究院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津医学健康研究院项目（2024年建设资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5360.77 | 其中：财政 资金 | 5360.77 | 其他资金 |  |
| 1.项目全部主体工程结构完成  2.二次结构工程施工完成  3.启动暂估价工程的相关工作 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.1.项目全部主体工程结构完成  2.2.二次结构工程施工完成  3.3.启动暂估价工程的相关工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 主体工程建设数量 | 全部工程主体封顶，完成工程质量验收 | 1栋 |
| 质量指标 | 验收合格 | 主体工程验收程序机工程质量验收合格 | 取得主体工程验收文件 |
| 时效指标 | 建筑外观实现封顶 | 主体工程完成结构建设 | 2025年10月31日前 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制 | ≤5360.77万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进人才培养、科学研究合社会服务 | 促进人才培养、科学研究合社会服务协调发展 | 促进医疗人才培养，提升医药卫生领域核心竞争力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90% |